Ұсыныстарды сұрау (RFP)

Басқару жүйесі мен персонал бойынша ақпараттық жүйені жеткізу, орнату, енгізу, баптау және қызмет көрсету (HRMIS).

Ұсыныстарды сұрау (RFP)

Басқару жүйесі мен персонал бойынша ақпараттық жүйені жеткізу, орнату, енгізу, баптау және қызмет көрсету (HRMIS).

2026

2026

Мазмұны

1. Жоба саласы	2

1.1 Жоба саласына кіріспе	2

1.2 Кесте	3

2. Кіріспе және жалпы ақпарат	4

3. Жоба мақсаттары	4

4. Жұмыстар көлемі	4

5. Функционалдық талаптар	5

5.1 Персоналды негізгі басқару	5

5.2 Демалыстарды және жұмыс уақытын есепке алуды басқару	7

5.3 Еңбекақыны есептеу	7

5.4 Персоналды іріктеу және бейімдеу	7

5.5 Нәтижелілікті басқару	8

5.6 Оқыту және даму	9

5.7 Шағымдарды басқару	9

5.8 Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету	10

5.9 Есептер мен аналитика	11

5.10 Құжаттарды электрондық басқару	12

6. Техникалық және интеграциялық талаптар:	12

7. Нәтижелер:	12

8. Жеткізуші біліктілігіне қойылатын талаптар:	13

9. Ұсыныстарды беру бойынша нұсқаулық:	13

10. Бағалау критерийлері	13

11.	Енгізу мерзімдері	13

12.	Шарттар мен ережелер	14

1. Жоба саласы

1.1 Жоба саласына кіріспе

Осы Ұсыныстарды сұрауды (RFP) «Азиялық Несие Қоры» МҚҰ» ЖШС (АНҚ) персоналды басқарудың кешенді жүйесі және ақпараттық жүйені (HRMIS) енгізу бойынша толығырақ ақпарат алу мақсатында шығарады. Бұл бастама HR-процестердің тиімділігін арттыратын, деректердің дәлдігін жақсартатын, заңнама талаптарына сәйкестігін нығайтатын және ұйымда негізделген басқару шешімдерін қабылдауды қамтамасыз ететін заманауи интеграцияланған цифрлық платформаны құруға бағытталған.

Күтілетін HRMIS шешімі персоналды басқарудың барлық негізгі функцияларын қамтуы керек, бірақ олармен шектелмейді:

- Персоналды негізгі басқару

- Еңбекақыны есепту (1С ЕПБ интеграциялаумен), Еңбекке ақы төлеу қорын орындауды бақылау

- Персоналды іріктеу және бейімдеу

- Демалыстарлы және жұмыс уақытын есепке алуды басқару

- Нәтижелілікті басқару

- Оқыту және даму

- Қызметкерлердің өтінішітері мен шағымдарын басқару

- Қызметкердің жеке кабинеті

- Есептілік және аналитика

- Цифрлық түрдегі HR-құжаттарды жүргізу, сақтау және қауіпсіз қол жеткізу үшін электронды түрдегі құжат айналымы

Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету мүмкіндіктеріне қол жеткізуі үшін мобильді қосымшаның болуы қосымша артықшылық болып саналады

Сонымен қатар, жүйеде бизнес-процестерді басқару мүмкіндіктері болуы керек, бұл болашақта АНҚ-ға жұмыс процестерін түзуге және бейімдеуге мүмкіндік береді.

Ұсынылған HRMIS шешімі Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау және ақпараттық қауіпсіздік туралы заңнамасына толық сәйкес ақпараттық қауіпсіздіктің сенімді шараларын қамтамасыз етуге тиіс. Жеткізушілер шифрлау стандарттарын, Қазақстан аумағында деректерді қауіпсіз сақтауды, қолжетімділікті бақылау тетіктерін, аудит журналдарын, көп факторлы аутентификацияны, осалдықтарды басқаруды және істен шығудан кейін қалпына келтіру мүмкіндіктерін қоса алғанда, дербес деректер мен кадрлық деректерді қорғаудың пайдаланылатын құралдарын, жүйелері мен тетіктерін сипаттауға тиіс. Ұсыныс ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық стандарттарына сәйкестігін көрсетуге және деректерді өңдеудің, берудің және сақтаудың барлық процестерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етуі тиіс.

Сондай-ақ, жүйе барлық тиісті мемлекеттік органдармен және порталдармен интеграциялануы керек, бірақ олармен шектелмейді: enbek.kz. электрондық қолтаңба сервистері және азаматтардың мемлекеттік базалары немесе БКБ арқылы дербес деректерге қол жеткізу.

Жеткізушілер жүйенің архитектурасы, қауіпсіздік хаттамалары, пайдаланушы тәжірибесі, жұмыс процестерін автоматтандыру, интеграция мүмкіндіктері, деректерді көшіру тәсілі, техникалық қолдау және сүйемелдеу туралы мәліметтерді қоса алғанда, олардың шешімі көрсетілген функционалды бағыттарды қалай қолдайтынын нақты сипаттауы керек.

АНҚ HR-технологияларды енгізу тәжірибесі расталған білікті жеткізушілерді өз ұсыныстарын ұсынуға шақырады.

RFP деректеріне немесе ұсыныс беру процесіне қатысты кез келген нақтылау сұрауларын немесе қосымша сұрақтарды: Татьяна Масанова, персоналды басқару жөніндегі директорға, мына мекенжай бойынша жіберу қажет: t.massanova@acfund.kz көшірмесі  Жанну Жакуповаға, Басқарма Төрағасы, эл.пошта мекенжайы: z.zhakupova@acfund.kz

Тендер бойынша барлық коммуникациялар өзара іс-қимылдың ашықтығы мен бірыңғай арнасын қамтамасыз ету үшін көрсетілген байланыс тұлғалары арқылы өтуі тиіс.

1.2 Кесте

Төменде бүкіл процестің болжамды кестесі берілген. АНҚ бұл кестені өз қалауы бойынша және алдын ала ескертусіз немесе себептерін түсіндірусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Өзгерістер процесс барысында қатысушылардың назарына жеткізілетін болады.

|  | Әрекеттер | Күні |
| --- | --- | --- |
| 1 | RFP шығару (электрондық нұсқа) | 01 маусым 2026 ж. |
| 2 | Сұрауларды жіберудің соңғы күні | 19 маусым 2026 ж. |
| 3 | RFP жауап алудың соңғы мерзімі | 03 шілде 2026 ж. |
| 4 | Іріктеліп алынған қатысушылардың презентациялары | 20–29 шілде 2026 ж. |
| 5 | Түпкілікті нәтижені хабарлау | 07 тамыз 2026 ж. |

Қосымша шарттар:

- Техникалық ұсыныста әр функция бойынша мынаны көрсету керек: «Қол жетімді», «Толық істеумен қол жетімді» немесе «Қол жетімді емес».

- Жеткізушілер болашақта олардың жарамдылығын бағалау үшін жеткілікті мәліметтер бере отырып, инновациялық немесе перспективалы модульдер мен функционалдылықты қамтуы мүмкін.

- Бағалау шеңберінде ұсынылатын қосымшалардың демонстрацияларын өткізу қажет болады.

- Техникалық және қаржылық ұсыныстар бөлек берілуі және құпия сөзбен қорғалуы керек.

- Барлық ұсыныстар көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей берілуі тиіс.

- Ұсыныстарды PDF форматында мына мекенжайға жіберу қажет: t.massanova@acfund.kz, көшірмесі - z.zhakupova@acfund.kz мекенжайына.

Байланыс деректері: Азиялық Несие Қоры МҚҰ, 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов к-сі, 60 Тел.: +7 (727) 250-61-90

2. Кіріспе және жалпы ақпарат

«Азиялық Несие Қоры» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі – АНҚ немесе Компания) - табысы төмен кәсіпкерлерге және шағын бизнеске қаржылық қызметтер көрсететін Қазақстанның реттелетін және жетекші микроқаржы ұйымдарының бірі. Компанияда бүкіл ел бойынша 67 кеңседе және 12 филиалда 700-ге жуық қызметкер жұмыс істейді, бұл АНҚ-ға қаржылық қолжетімділікті және тұрақты экономикалық дамуды дамытуда маңызды рөл атқаруға мүмкіндік береді.

Операциялық тиімділікті одан әрі арттыру үшін АНҚ электрондық құжат айналымы функционалымен жабдықталған персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйесін (HMRIS) енгізуді жоспарлап отыр.

3. Жоба мақсаттары

АНҚ үшін персоналды басқарудың бірыңғай цифрлық жүйесін құратын, бүкіл филиалдық желідегі негізгі HR процестерін автоматтандыратын және стандарттайтын, персоналдың тиімділігін, ашықтығын, дәлдігін және басқарылуын арттыратын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ететін және АНҚ цифрлық трансформациялаудың жалпы бағдарламасын іске асыруға ықпал ететін HRMIS интеграцияланған платформасын әзірлеу және енгізу.

4. Жұмыстар көлемі

Таңдалған жеткізуші HRMIS кешенді шешімін әзірлеуге, жеткізуге, түзеуге, енгізуге, оқытуға және кейінгі техникалық қолдауға жауапты болады. Жүйе келесі функционалды модульдерді қамтуы керек:

- Персоналды басқару

- Жұмыс уақытын есептеу және демалыстарды басқару

- Еңбекақыны есептеу, еңбекке ақы төлеу қоры бойынша бюджетті орындауды бақылау

- Персоналды іріктеу және бейімдеу

- Нәтижелілікті басқару

- Оқыту және даму

- Қызметкерлердің шағымдары мен өтініштерін басқару

- Қызметкердің жеке кабинеті

- Есептер пен аналитика

- Кадрлық құжаттарды цифрлық түрде жүргізу, сақтау және оларға қауіпсіз қол жеткізу үшін электрондық құжат айналымы

Сонымен қатар, HRMIS қажет болған жағдайда келесі ішкі жүйелермен интеграциялануы керек:

Core Banking System (CBS) Kiya.AI, 1С: ЕПБ еңбекақыны есептеу үшін, жұмыс уақытын есептеу үшін Clockster, қызметкерлерге бекітілген активтерді бақылау үшін Модуль 1С «Негізгі қаражаттар».

5. Функционалдық талаптар

Төменде жеткізушілер келесідей растауы керек құрылымдық талаптар берілген: Қол жетімді, Толық істеумен қол жетімді немесе Қол жетімді емес.

5.1 Персоналды негізгі басқару

Бұл модуль қызметкерлер мен ұйымдар туралы барлық негізгі деректерді орталықтандыруы, әкімшілік HR процестерін автоматтандыруы және қызметкердің бүкіл өмірлік циклі бойы заңнама талаптарына сәйкестігін, дәлдігі мен тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Модуль сонымен қатар жұмыс процестерін автоматтандыруды, сәйкестендіру жүйесін және стандартталған процедураларды, сондай-ақ басқа HR модульдерімен интеграцияны қамтамасыз етуі керек.

Бұл модульге мыналар кіреді деп күтіледі:

Кадрлық деректерді басқару:

- Қызметкерлердің орталықтандырылған бейіндері (жеке деректер, лауазымдық мәліметтер, келісімшарттар бойынша деректер)

- Шарттардың бірнеше түрін қолдау (шұғыл, толық емес жұмыс күні, жобалық)

- Жұмыспен қамту және лауазымдық орын ауыстыру тарихын есепке алу

- ЭҚА интеграциясы бар қызметкердің электрондық жеке ісі

- Филиалдардың, кеңселердің және бөлімшелердің құрылымын басқару

- Сынақ мерзімін белгілеу және оның аяқталуы туралы автоматты еске салғыштар

- Кадрлық орын ауыстыру кезінде қызметкер статусының өзгеруі (жоғарылату, ауыстыру, қайта қабылдау, жұмыстан шығару, тегін өзгерту және т. б.)

Еңбек қатынастарын бұзу процесін басқару:

- Қызметкердің жеке кабинеті (ESS) арқылы жұмыстан босату туралы өтініш беруі

- Басшымен және HR-мен келісу жұмыс процестері

- Хабарландыру мерзімін орнату (рөлге/шартқа байланысты)

- Хабарлама мерзімінің аяқталу күнін автоматты түрде есептеу

- Аяқталмаған келісімдер туралы хабарламалар

- Жұмыстан босату туралы өтінішті қайтарып алу мүмкіндігі

- Жұмыстан босату себептерін есепке алу және растайтын құжаттарды тіркеу

- HR тарапынан жұмыстан шығару рәсімін бастау (жұмыс нәтижелері, тәртіптік негіздер, штатты қысқарту бойынша)

- Келісу процесі

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыстан босату туралы бұйрық/хабарлама үлгілері

- Кадрларды ауыстыру кезінде қызметкердің мәртебесін автоматты түрде жаңарту

- Жұмыстан босату кезінде өтемақыны есептеу үшін жалақы жүйесімен интеграция

Жұмыстан босату кезіндегі есеп айырысу және жалақы жүйесімен интеграция:

- Соңғы есептеу процедурасын автоматты түрде бастау

- Жұмыс істеген кезең үшін жалақыны, пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақыны есептеу, төленбеген аванстарды/қарыздарды, есептелген бонустар мен ұстап қалуларды есепке алу

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен әлеуметтік аударымдарды қолдану

- Бухгалтерлік есеп үшін 1С:ЕПБ жүйесінде деректерді экспорттау

Қол жеткізуді аяқтау және істен шығару рәсімі:

- Жауапты қызметкерлердің (HR, IT, әкімшілік, Қаржы, филиал басшылығы) қолдары бар уақытша шешім

- «Негізгі қаражаттар» 1С модуліне кіріктірілген активтерді (ноутбуктер, куәліктер, SIM-карталар және т. б.) қайтаруды есепке алу

- Аяқтау процесіне қатысушылар үшін автоматты хабарландырулар

- Жүйеге кіруді автоматты түрде өшіру (HRMIS, электрондық пошта, VPN қол жетімділігі)

Шығыс сұхбатты басқару:

- Шығыс сұхбаттың цифрлық түрлері

- Бапталатын сауалнама

- Қызметкерлер мен басшылардың хабарламалары

- Шығыс кезіндегі кері байланыс аналитикасы

Жұмыстан босату кезіндегі құжаттама:

- Жұмыс өтілі туралы анықтаманы қалыптастыру

- Жұмыстан босату кезінде шағымдардың жоқтығы туралы анықтама дайындау

- Компаниядағы еңбек қызметінің тарихы туралы есеп

- Қорытынды есеп айырысу парағы

- Қолданылатын цифрлық қолтаңбаларды пайдалану

- Барлық құжаттарды электрондық құжат айналымы жүйесінде сақтау

Аудит және талаптарға сәйкестік:

- Қызметкер шыққан кездегі әрекеттердің толық журналы

- Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыстан босату туралы жазбаларды мұрағаттау

- Құжаттарды сақтаудың автоматты ережелері

Ұйымды басқару:

- Бірнеше деңгейлері бар ұйымдастырушылыұ құрылым (Бас кеңсе → Филиалдар → Кеңселер)

- Лауазымдар каталогы және лауазымдық нұсқаулықтар

- Баға құрылымдары және жалақы диапазондары

- Штат санын басқару және бөлімшелер бойынша бөлу

- Шығындар орталықтары және бюджеттік құрылымдар

Талаптарға сәйкестік және аудит:

- Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген міндетті кадр нысандарын сақтау

- Аудит мақсаттары үшін барлық өзгерістер тарихы журналдары

- Келісімшарттарды ұзарту және сертификаттардың жарамдылық мерзімінің өтуі  туралы автоматты хабарламалар

5.2 Демалыстарды және жұмыс уақытын есептеуді басқару

Демалыс және жұмыс уақытын басқару модулі қызметкерлердің демалысы мен жұмыс уақытын есепке алу және басқару процесін оңтайландыруы тиіс. Ол демалыс балансын есептеудің дәлдігін, үстеме жұмыс пен ауысымды басқаруды және 1С: ЕПБ интеграциясын қамтамасыз етуі керек, сәйкестендіру процестерін жеңілдетеді, қателерді азайтады және персоналды басқарудың ашықтығын арттырады. Қазіргі уақытта AНҚ жұмыс уақытын және демалысты басқарудың кейбір мүмкіндіктерін есепке алу үшін Clockster қосымшасын қолданса да, жаңа HRMIS осы модульде келесі жетілдірілген мүмкіндіктерді ұсынуы керек:

Демалыстарды басқару:

- Қазақстанның мемлекеттік мерекелерінің күнтізбесі (редакциялау мүмкіндігімен)

- Реттелетін демалыс түрлері (жыл сайынғы, қосымша экологиялық демалыс, әлеуметтік, декреттік, бала күтімі, жалақысы сақталмайды және т. б.)

- Еңбек өтілі мен шарт түріне байланысты демалыс күндерінің санын есептеу

- Демалысты ауыстыру және өтеу ережелері

- Көп деңгейлі демалысты үйлестіру процестері

- Ауруханалық және декреттік демалыстар үшін растайтын құжаттарды жүктеу

- Демалыс балансын автоматты түрде жаңарту

- Мобильді қосымша арқылы өтініш беру және демалысты келісу

Жұмыс уақытын есепке алуды басқару:

- Ауысым тағайындау мүмкіндігі бар күнделікті келу журналы

- Қашықтан жұмыс істеуді, көшпелі персоналдың жұмысын және икемді жұмыс кестесін қолдау

- Артық жұмыс уақытын есепке алу және оны келісу бойынша процестер

- Кешігу және ерте күтім ережелерін орнату

- Ерекшеліктерді басқару (жоқ болу, белгіленуді өткізіп жіберу)

- Келу деректерін салыстыру және жалақы жүйесімен интеграциялау

5.3 Еңбекақыны есептеу

Қазіргі уақытта АНҚ еңбекақыны есептеу үшін 1С: ЕПБ жүйесін пайдаланады. HRMIS жүйесі 1С: ЕПБ қорсымшасымен тікелей интеграциялануы қажет.

5.4 Персоналды іріктеу және бейімдеу

Бұл модульдің негізгі мақсаты - қызметкерлерді іріктеу және бейімдеу процестерін автоматтандыру, басшылыққа бос жұмыс орнын жабу уақыты, іріктеу шығындары, алынған өтінімдердің мәртебесі сияқты негізгі көрсеткіштер бойынша аналитика беру. Сондай-ақ, модуль бөлімше басшылары беретін бос жұмыс орындарына қойылатын талаптарды бекітуді және кандидаттардың құрылымдық дерекқорын жүргізуді қолдауы керек. Күтілетін функционалдық мүмкіндіктер: бос орындарға өтінімдерді беру және өңдеу процесін автоматтандыру; іздестіру және сүзу мүмкіндігімен кандидаттардың дерекқорын жүргізу; іріктеу кезеңдерін қадағалау (скрининг, сұхбат, ұсыныс); басшылардың өтінімдерді беруі үшін Қызметкердің жеке кабинетімен интеграциялау; жалдау шығындары мен мерзімдері бойынша талдамалық есептерді қалыптастыру; бейімделу (онбординг) процесін автоматтандыру: тәлімгерді тағайындау, бейімдеу жоспары, орындалуын бақылау; кандидаттар мен қызметкерлердің құжаттарын цифрлық форматта сақтау.

Персоналды іріктеу:

- Тиісті бөлімшелерден өтінімдер

- Жұмыс орнын құру және келісу процесі

- Бас кеңсе мен филиалдар үшін жеке таңдау процестерін теңшеу мүмкіндігі

- Сайтта/LinkedIn/жұмыс платформаларында/порталдарында және/немесе өтінім беру порталына кіру үшін QR коды/сілтемесі бар баспа жарнамасында бос жұмыс орындарын жариялау

- Бос жұмыс орындарына жауап беру үшін үміткерлерге арналған портал

- Түйіндемені автоматты түрде өңдеу (егер жүйеде берілген функция болмаса, AI құралдарымен/платформаларымен интеграциялау)

- Үміткерлерді бағалау және алдын ала іріктеу

- Қысқа тізімді қалыптастыру және сұхбатты жоспарлау

- Сұхбат нәтижелері бойынша кері байланыс нысандары

- Жұмыс ұсынысын құру

- Кандидаттардың дерекқоры және кадр резерві

Персоналды бейімдеу:

- Цифрлық бейімдеу процестері (онбординг)

- HR, IT, әкімшілік, филиал басшылары үшін чек парақтары

- Құжаттарды жинау (дербес деректер, банк деректемелері, сертификаттар)

- Дербес деректерді/біліктілікті/тәжірибені тексеру үшін мемлекеттік порталдармен интеграциялау

- Еңбек шартын қалыптастыру және электрондық қолтаңба

- Нұсқаулықтарды, саясаттарды, регламенттерді, міндеттер мен оқыту кестелерін орналастыра отырып, қызметкердің жеке кабинетін құру

- Сынақ мерзімін тексеруді жоспарлау (KPI бағалау және басшылардың кері байланысы)

- Жаңа қызметкерлер үшін кіріспе нұсқаулық өткізуді бақылау

5.5 Нәтижелілікті басқару

Өнімділікті басқару модулі қызметкерлердің жұмысын бақылау, бағалау және дамыту процестерін автоматтандыруы керек. Ол мақсат қоюды, KPI және құзыреттілікті бағалауды, көпжақты кері байланысты қолдауы және нәтижелерді сыйақы жүйесімен және даму жоспарларымен байланыстыруы керек. Core Banking System және 1С: ЕПБ-мен біріктірілген модуль жоғары өнімділігі бар қызметкерлерді анықтау, дағдылар тапшылығын анықтау және негізделген HR шешімдерін қабылдауды қолдау үшін аналитиканы қамтамасыз етуі керек.

Нәтижелілік жүйесі:

- Тиімділікті бағалау модельдері: KPI, құзыреттілік немесе біріктірілген

- Бағалау циклдары: жылдық, жартыжылдық және тоқсандық

- Мақсат қою және оларды каскадтау

- Салмақ коэффициенттері және KPI негізі

- 360 градус бағалау құралы немесе сыртқы персоналды бағалау құралдарымен интеграция

Бағалау процесі:

- Өзін-өзі бағалау, басшыны бағалау, әріптестерді кері шақыру, қорытынды ұпайларды есептеу

- Көп деңгейлі сәйкестендіру процестері

- Реттелетін бағалау шкалалары

- Автоматты мерзімдер туралы еске салғыштар

- Даму жоспарларын қалыптастыру

- Нәтижелілік тарихын жүргізу

Аналитика және нәтижелер:

- Бөлімшелер арасындағы бағалауды салыстыру

- «Нәтижелер бойынша төлем» жүйесімен интеграция (төлемнің жұмыс нәтижелерімен байланысы)

- Жоғары нәтижелі қызметкерлерді анықтау және кадр резервін қалыптастыру

5.6 Оқыту және даму

Оқыту және дамыту модулі барлық оқу іс-шараларын ұйымдастыру, жүргізу және қадағалау арқылы қызметкерлердің оқу қажеттіліктерін басқаруы керек. Ол қызметкерлердің дағдылары мен сертификаттарының орталықтандырылған есебін сақтай отырып, оқу жоспарларын, курс кестесін, сабаққа қатысуды есепке алуды, электрондық оқыту, бюджеттеу және тренингтен кейінгі бағалауды қолдауы керек. Модуль құзыреттілік тапшылығын анықтауға, оқу процестерін оңтайландыруға және персоналды үздіксіз дамыту үшін аналитиканы қамтамасыз етуге көмектесуі керек. Ол қолданыстағы АНҚ LMS платформасымен біріктірілуі керек және келесі функционалдылық берілген модульде немесе LMS арқылы жүзеге асырылуы керек:

Оқытуды басқару:

- Оқу күнтізбесі және сабақты жоспарлау

- Ішкі / сыртқы оқытуға өтінім берудің жұмыс процестері

- Бөлімшелер бойынша тренингтерге бюджетті бөлу

- Қызметкерлердің оқу курстарына қатысуын және тіркелуін есепке алу

- Жаттықтырушылар мен сыртқы жеткізушілерді басқару

- Тренингке дейінгі және кейінгі бағалау

- Сертификаттар және олардың жарамдылық мерзімі туралы ескертулер

- АНҚ оқыту платформасымен интеграция

- Тесттер және бағалау тапсырмалары

- Қызметкерлердің әртүрлі санаттарына арналған оқу жоспарлары

Құзыреттіліктерді дамыту:

- Құзыреттілік кітапханасы

- Құзыреттілікті дамыту қажеттіліктерін талдау

- Нәтижелілікті бағалау нәтижелерімен байланысты жеке даму жоспарлары

5.7 Шағымдарды басқару

Шағымдарды басқару модулі қызметкерлерге өтініштерді цифрлық форматта беруге, бақылауға және шешуге мүмкіндік беруі керек. Ол құпиялылық пен заң талаптарына сәйкестікке кепілдік бере отырып, құрылымдық тергеу процестерін, көп деңгейлі келісулер мен рұқсаттарды қамтамасыз етуі керек. Басқа HR модульдерімен біріктірілген ол шағымдарды өңдеуді оңтайландыруы, жазбаларды қауіпсіз сақтауы және трендтерді анықтау және қызметкерлермен қарым-қатынасты жақсарту үшін аналитиканы қамтамасыз етуі керек.

Шағым беру:

- Қызметкерлердің жеке кабинеті арқылы цифрлық түрде шағым беру мүмкіндігі

- Растайтын құжаттарды тіркеу мүмкіндігі (электрондық файлдар, суреттер және т. б.)

- Анонимді шағым беру опциясы

Шағымды бақылау:

- Шағымдарды автоматты түрде тіркеу және санаттау

- Күйді бақылау (мысалы: берілген, қаралған, шешілген)

- HR және тиісті басшылар үшін хабарламалар мен ескертулер

Жұмыс процестері мен келісулер:

- Шағымды қарау мен келісудің көп деңгейлі процесі

- Оны шешу үшін жауапты HR қызметкерлерін немесе басшыларын тағайындау

- Шешілмеген шағымдарды беру тәртібі

Тергеу және құжаттама:

- Тергеу, сұхбат және қорытынды қадамдарын бекіту

- Барлық байланысты құжаттарды электрондық құжат айналымы жүйесінде қауіпсіз сақтау

- Барлық әрекеттердің аудиторлық журналы

Рұқсат пен есептілік:

- Шешімді құжаттау және қызметкерді ақпараттандыру

- Кері байланыс пен қанағаттану деңгейін есепке алу

- Шағымдардың тенденциялары, оларды шешу мерзімдері және бөлімшелердегі мәселелер бойынша аналитика және есептер

Талаптарға сәйкестік және қауіпсіздік:

- Рөлге негізделген құпиялылық пен шектеулі қол жетімділікті қамтамасыз ету

- Қызметкердің жеке кабинетімен, HRMIS және электрондық құжат айналымымен интеграциялау

- Еңбек заңнамасына сәйкес шағымдар туралы жазбаларды сақтау саясаты

5.8 Қызметкерлердің өз-өздеріне қызмет көрсету

Модуль қызметкердің жеке кабинеті қызметкерлерге сандық түрде HR-ге қатысты ақпаратқа қол жеткізуге және оны электрондық құжаттар мен электрондық қолтаңбалар арқылы басқаруға мүмкіндік беруі керек. Ол жеке деректерді жаңарту, демалысқа өтініш беру және жұмыс уақытын есепке алу, есеп айырысу парақтарын қарау, оқыту белсенділігі мен келісу мәртебесін бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, модуль АНҚ жалпы ішкі коммуникаторымен біріктірілуі немесе өзінің кіріктірілген хабар алмасу құралын ұсынуы керек.

Қызметкерлер үшін функциялар:

- Жеке ақпаратты қарау және жаңарту

- Демалысқа өтініш беру

- Демалыс балансын қарау

- Есеп айырысу парақтарына, салық құжаттарына, жұмыс орнынан анықтамаларға қол жеткізу

- Шығындарды өтеуге өтінім беру

- Оқуға тіркелу және кері байланыс беру

- Жұмыс уақытын есепке алу бойынша түзетулер беру

- HR өтінімдерін/сұрауларын жасау

Басшылар үшін функциялар:

- Демалыстарды, жұмыс уақытын, үстеме жұмысты есепке алуды келісу

- Пәрмен күнтізбесін қарау

- Командалық есептерге қол жеткізу (өнімділік, оқыту, сабаққа қатысу)

- Шарттардағы аударымдар, көтерулер, өзгерістерге бастама жасау

Мобильді қосымша:

- Көшпелі персонал үшін жұмыс уақытының геолокациясын есепке алу

- Келісу туралы Push-хабарламалар

- Мобильді құрылғы арқылы құжаттарға қол жеткізу

5.9 Есептер және аналитика

Есептер мен аналитика модулі HR-бөлімшеге арнайы панельдер, стандартты және теңшелетін есептер, сондай-ақ деректерді визуализациялау арқылы жедел ақпарат беруі керек. Ол барлық HR модульдерінен ақпаратты біріктіріп, деректерге негізделген шешімдер қабылдауды, негізгі кадрлық көрсеткіштерді бақылауды, сәйкестікті және қызметкерлердің өнімділігі, сабаққа қатысу, айналым және басқа да маңызды салалардағы тенденцияларды анықтауды қамтамасыз етуі керек.

Стандартты есептер:

- Қызметкерлер саны, статистикалық және демографиялық есептер

- Демалысты пайдалану және жұмыста болмау деңгейі

- Келу туралы мәлімет (күнделікті/апта сайын/ай сайын)

- Жалақы туралы қысқаша ақпарат, салық есептері, әлеуметтік аударымдар туралы есептер

- Кадрларды іріктеу әдісінің көрсеткіштері

- Бір қызметкерге/бөлімшеге оқу сағаттары

- Нәтижелілік бағаларын бөлу

- Бөлімшелер, филиалдар, кеңселер және жалпы компания бойынша кадрлардың ауысуы

Жүйелілік есептер:

- Жалақы салығы бойынша есептер

- Зейнетақы қорлары және әлеуметтік аударымдар бойынша есептер

- Еңбек заңнамасын сақтау бойынша есептер

- Міндетті мемлекеттік нысандарды Excel/PDF-ке экспорттау

Панельдер және аналитика:

- HR KPI (ағымдылық, ұстап қалу, болмау деңгейі)

- Филиалдар бойынша көрсеткіштерді салыстыру

- Реттелетін панель құрастырушысы

- Excel/PDF-ке деректерді экспорттау

5.10 Құжаттарды электрондық басқару

Электрондық құжат айналымы модулі барлық HR құжаттарын сақтауды, ұйымдастыруды және басқаруды орталықтандыруы керек. Ол қауіпсіз цифрлық қол жетімділікті, нұсқаны басқаруды, автоматтандырылған жұмыс процестерін және электрондық қолтаңба мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі керек, сәйкестікке, ыңғайлы іздеуге және бүкіл ұйым бойынша құжаттарды тиімді басқаруға кепілдік береді.

Құжаттарды сақтау қоймасы:

- Қызметкерлердің барлық құжаттарының цифрлық мұрағаты

- Қызметкер, бөлімше, құжат түрі бойынша папкалардың құрылымы

- Қол жетімділікті шектеу арқылы қауіпсіз сақтау

- Метадеректер және тегтер бойынша іздеу

Құжаттармен жұмыс процестері:

- Құжаттарды жасауға арналған шаблондар (келісімшарттар, хаттар, қызметтік жазбалар)

- Нұсқаларды автоматты түрде жүргізу

- Сәйкестендіру процестері

- Электрондық қолтаңбамен интеграция

- Құжаттардың қолданылу мерзімі туралы ескертулер (келісімшарттар, визалар, сертификаттар)

Талаптарға сәйкестік және қауіпсіздік:

- Барлық әрекеттер мен өзгерістердің аудиторлық журналы

- Құжаттарды сақтау саясаты

- Қол жетімділіктің рөлдік демаркациясы

- HR модульдерімен интеграция (таңдау, өнімділік, жалақы)

6. Техникалық және интеграциялық талаптар:

- Орналастыру: негізінен компанияның серверлерінде. Бұлтты нұсқалар Қазақстан ішінде орналастырылған кезде ғана қарастырылады.

- Core Banking System (CBS) интеграциясы, 1С: ЕПБ, 1С және Clockster.

- Деректерді қорғау және еңбек құқығы бойынша Қазақстан заңнамасының талаптарына сәйкестігі.

- Қол жетімділіктің рөлдік шектелуі, аудиторлық журналдар, деректерді шифрлау және ақауларды қалпына келтіру механизмдері.

- Міндетті - қазақ және орыс тілдеріндегі пайдаланушы интерфейстерін қолдау.

7. Нәтижелер:

- Барлық қажетті модульдермен теңшелген HRMIS

- Core Banking System (KiyaAI) интеграциясы, 1С: ЕПБ және Clockster

- Көшіру-ауыстыру және деректерді тексеру

- Пайдаланушылар мен әкімшілерді оқыту

- Жүйелік құжаттама және нұсқаулықтар

- Іске асырудан кейінгі қолдау және қолдау

8. Жеткізуші біліктілігіне қойылатын талаптар:

- Соңғы бес жылда кемінде үш HRMIS немесе ұқсас жүйелерді енгізу

- Микроқаржы немесе қаржы ұйымдарымен жұмыс тәжірибесіне артықшылық беріледі

- 1С: ЕПБ интеграциясындағы және Қазақстанның реттеуші талаптарын сақтаудағы сараптама

- Жергілікті немесе өңірлік техникалық қолдаудың болуы

- Енгізілгеннен кейін сүйемелдеудің расталған қабілеті

9. Ұсыныстарды беру бойынша нұсқаулық:

Жеткізушілер ағылшын, орыс немесе қазақ тілдерінде ұсыныстар бере алады. Ұсыныстар мыналарды қамтуы керек:

- Техникалық ұсыныс

- Қаржылық ұсыныс

- Компания профилі және ұсыныстар

- Бағалау критерийлері

| Санаттар | Салмағы (%) | Сипаты |
| --- | --- | --- |
| Функционалдық сәйкестік | 25 | Талап етілетін HRMIS модульдерін қамту |
| Техникалық шешім | 20 | Деректер интеграциясы, қауіпсіздігі мен орналастырылуы |
| Енгізу жоспары | 15 | Мерзімдер және жобаны жүзеге асыру әдістері |
| Жеткізуші тәжірибесі | 15 | Тәжірибе және жүзеге асырылған жобалар |
| Құны | 15 | Ашықтық және баға мен сапа арақатынасы |
| Қолдау және сүйемелдеу | 10 | Жергілікті қатысу және сервис деңгейі бойынша міндеттемелер |

- Енгізу мерзімдері

| Кезеңдер | Жоспарланатын күндер |
| --- | --- |
| Ұсыныстарға сұрауды жариялау (RFP) | 01 маусым 2026 |
| Ұсыныстарды беру | 03 шілде 2026 |
| Бағалау және жеткізушілер көрсетілімдері | 04 – 29 шілде 2026 |
| Келісімшарт жасау | 07 тамыз 2026 |
| Енгізуді бастау | 01 қыркүйек 2026 |
| Жүйені іске қосу (Go‑Live) | 01 желтоқсан 2026 |

- Шарттар және ережелер

- AНҚ шарты кез-келген ұсынысты себепсіз қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

- Барлық жүйелер мен конфигурациялар AНҚ меншігі болып қала береді.

- Төлем жобаның кезеңдері орындалуына қарай кезең-кезеңмен жүргізілетін болады

- Жеткізушілер Қазақстан Республикасының деректерді оқшаулау және қорғау туралы заңнамасын сақтауға тиіс.