Приложение № 1

к Правилам о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг

в ТОО «Микрофинансовая организация «Азиатский Кредитный Фонд»,

утвержденным решением Правления

от «___» ________ 202__ года

протокол №__

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУП ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

| № | Требуемая информация | Для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата подачи заявки | «22» сентября 2026 г. |
| 2 | Место поставки/оказания услуги | 13 объектов Заказчика (филиальная сеть): с. Кеген, ул. Райымбека 32А с. Чунджа, ул. Аль-Фараби 105 с. Урджар, ул. Абылайхана 118 г. Аягоз, ул. Бульвар Абая 24а г. Жетысай ул. Кожанов 65а п. Атакент, ул. Торекулова, д. 5В п. Мырзакент, ул. Кожанова, 19А с. Темирлан, ул. Т. Рыскулов б/н г. Ушарал, ул. Садық Қусайын, д. 77Б г. Жаркент, ул. Олдашева д. 13/1 с. Кулан, ул. Жибек жолы, 88 с. Мерке, ул. Кульназар Аскарова дом 22Б с.Каратау ул. Молдагулова 32 |
| 3 | Инициатор (подразделение/отдел) | Департамент цифрового развития |
| 4 | Наименование запрашиваемого товара/услуги/работы | Комплект оборудования Starlink Mini и комплекс услуг по организации спутникового канала связи «под ключ» (включая поставку, монтаж, ПНР, активацию тарифа, предоставление публичного (белого) IPv4-адреса, гарантию и техподдержку). |
| 5 | Рекомендуемый срок амортизации ОС и НМА (лет) | 5 лет |
| 6 | Количество/объем | 13 (тринадцать) комплектов оборудования + комплекс услуг на 13 объектах. |
| 7 | Технические требования/спецификация/наименование | 1. Требования к оборудованию (на 1 комплект): - Модель: Starlink Mini Kit. Новое, оригинальное, в заводской упаковке. - Спутниковая антенна Starlink Mini (со встроенным Wi-Fi маршрутизатором). - Оригинальный блок питания и влагозащищенный кабель питания/передачи данных. - Специализированное крепление: мачта/трубостойка (устойчивая к ветровым нагрузкам) и оригинальный адаптер-переходник (Starlink Pipe Adapter / Pole Mount) для фиксации антенны (настольная подножка kickstand не допускается). 2. Требования к услугам связи и тарифному плану: - Тарифный план: Активированный тарифный план Starlink корпоративного/бизнес уровня с объемом приоритетного трафика не менее 500 ГБ в месяц на каждый терминал. - Скорость и задержка: Входящая ≥ 50 Мбит/с, исходящая ≥ 20 Мбит/с, Ping ≤ 50 мс (без плотной облачности/осадков). - IP-адресация: Поставщик обеспечивает предоставление публичного (белого) IPv4-адреса средствами сети Starlink, переводит включение в режим Bypass. При использовании режима Bypass публичный IPv4-адрес предоставляется на WAN-интерфейс оборудования Заказчика (маршрутизатора). Использование CGNAT со стороны Starlink для предоставляемого публичного IPv4 не применяется. - Публичный IPv4-адрес является динамическим и не является статическим IP-адресом. Starlink резервирует предоставленный публичный IPv4-адрес за терминалом на срок до 24 часов после отключения терминала. При кратковременном отключении, перезагрузке или восстановлении питания в пределах данного периода адрес, как правило, сохраняется. По истечении 24 часов адрес может быть перераспределен. - Отлагательное условие: При появлении у оператора Starlink или Поставщика технической возможности предоставления статического публичного IPv4-адреса, Поставщик обязуется перевести оборудование Заказчика на статический IP-адрес (по запросу Заказчика). Данное изменение должно быть выполнено без взимания дополнительных платежей, скрытых комиссий и без изменения условий оплаты действующего договора. - После заключения договора допускается управление терминалами через глобальную учетную запись Поставщика (без предоставления прямого доступа Заказчику). При этом Поставщик обязуется оперативно применять требуемые сетевые настройки по заявке Заказчика (включая, но не ограничиваясь: активация Public IP, перевод в Bypass Mode). - Отлагательное условие: При появлении у Поставщика технической и/или организационной возможности выделения независимого личного кабинета, Поставщик обязуется зарегистрировать учетную запись на корпоративную почту Заказчика и передать полный административный доступ (Account Owner). В рамках этой процедуры Поставщик подписывает акт передачи, отвязывает свои платежные карты и передает PIN-коды/коды отвязки (Transfer Device). Передача личного кабинета и полного управления должна быть осуществлена без взимания дополнительной платы и без изменения условий оплаты действующего договора - Нормативное соответствие: Поставляемые услуги и оборудование должны полностью соответствовать законодательству РК в сфере связи. 3. Монтаж, пусконаладочные работы (ПНР) и запуск: - Выезд квалифицированного технического специалиста на все 13 объектов. - Монтаж мачты/трубостойки с гидроизоляцией мест крепления. - Установка антенны Starlink Mini с адаптером Pipe Adapter, юстировка и радиопланирование (100% видимость неба). - Прокладка уличного кабеля в защитной гофре/коробе, установка грозозащиты, герметизация проходов в здание. - Перевод антенны в режим "Bypass mode" (Режим моста). - Интеграция с маршрутизатором/межсетевым экраном Заказчика, демонстрация получения публичного IPv4-адреса на WAN-интерфейсе оборудования Заказчика и подписание двустороннего Протокола приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) по каждому объекту.Интеграция с роутером Заказчика, демонстрация получения белого IPv4-адреса и подписание двустороннего Протокола приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) по каждому объекту. 4. Гарантия и SLA: - Гарантия на оборудование и работы — не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Время выезда специалиста / замены неисправного оборудования на объекте — не более 24–48 часов с момента фиксации обращения. |
| 8 | Целевое назначение/обоснование необходимости закупки | - Обеспечение стабильной работы 13 ключевых региональных филиалов с высокой клиентской нагрузкой. - Повышение доступности и отказоустойчивости АБС и CRM-систем. - Снижение потерь от простоев из-за нестабильных каналов связи. - Обеспечение устойчивой работы VPN-туннелей. - Замена устаревших ADSL-линий в сельской местности. - Создание мобильной инфраструктуры (возможность оперативного переноса оборудования при смене офиса). - Создание пилотной зоны спутниковой связи для последующего масштабирования. |
| 9 | Срок поставки | 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора (включая доставку, монтаж, настройку, активацию и запуск в эксплуатацию по всем 13 адресам Заказчика). |
| 10 | Общая сумма закупа | 6378028 – Капитальные затраты 1093300 – Ежемесячно |
| 11 | Статья бюджета | Капитальные затраты (CAPEX) / Операционные расходы на связь (OPEX) — Департамент цифрового развития. |
| 12 | Требование к поставщику (подрядчику) и закупке | - Поставщик должен являться официальным партнером/реселлером Starlink ИЛИ предоставить гарантийное письмо с обязательством обеспечения полноценного сервисного и гарантийного обслуживания оборудования в РК на срок не менее 3 лет. - Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала с опытом проведения высотных и сетевых монтажных работ. - Коммерческое предложение должно содержать детализированную спецификацию оборудования, детальную калькуляцию монтажных работ по регионам, точные сроки поставки, условия оплаты и параметры гарантии/SLA. |

- Предложения поставщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не рассматриваются.

- Прикреплять коммерческое предложение с обязательным указанием срока поставки, условий оплаты и гарантийного срока.

- Предоставление оборотно-сальдовой ведомости за предыдущий год (при закупе свыше 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США).

Курирующий руководитель подразделения:

___________________ ___________________ ______________________________
        (должность)        	                            (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)